Sistema de Distribuição de Vagas em Escolas Segundo às Preferências de
Escolas e Alunos

Plano de Teste

Versão 01.00 - Primeira versão do documento enviada para o Analista de Testes.

Histórico da Revisão

Data	Versão	Descrição	Autor
06/11/2017	01.00	Criação dos Casos de Teste	Arnaldo Carneiro & Tássio Moraes

Sumário

# INTRODUÇÃO
Este documento de Plano de Teste tem o objetivo de documentar as informações necessárias para planejar e controlar os testes de validação do projeto Sistema de Distribuição de Vagas em Escolas Segundo às Preferências de Escolas e Alunos. O documento descreve o plano geral de testes referente aos cadastros básicos de forma a direcionar os esforços de teste e os Casos de Teste a serem executados para validar o produto.
## Escopo
*Este documento descreve o Plano de Testes a ser usado pelo projeto Sistema de Distribuição de Vagas em Escolas Segundo às Preferências de Escolas e Alunos para avaliar a qualidade funcional, confiabilidade e performance.

# PLANEJAMENTO PARA OS TESTES
## Necessidades de Hardware
Tipo de Hardware	Detalhamento	Quantidade	Forma de Disponibilização	Data Limite
Servidor de Banco de Dados *	Máquina Desktop ou notebook	1	Corporativo	14/11/2017
Servidor WEB	Máquina Desktop ou notebook	1	Corporativo	14/11/2017

## Necessidades de Software
Tipo de Software	Detalhamento	Quantidade	Forma de Disponibilização	Data Limite
Navegador WEB - Mozilla Firefox	Versão 56.x	1	Corporativo	14/11/2017
Navegador WEB - Microsoft Edge	Versão 38.x	1	Corporativo	14/11/2017
Navegador WEB - Chrome	Versão 62.x	1	Corporativo	14/11/2017

## Necessidade de Pessoas
Papel	Envolvimento Estimado	Quantidade	Período de Envolvimento no Projeto
Testador	27 horas	1	14/11/2017 à 19/12/2017

## Necessidade de Capacitação
Treinamento	Duração	Data de Realização
DevMedia - O Que é JUnit	4h	08/11/2017

## Cronograma de Testes
TESTES DE SISTEMA
Atividade	Data de Início	Duração (horas)	Papel Responsável/Envolvidos
Testes de Unidade	14/11/2017	10h	Testador
Testes de Integração	28/11/2017	12h	Testador
Testes de Homologação	12/12/2017	5h	Testador/Cliente

# CASOS DE TESTE
Para a definição dos Casos de Teste foram utilizados os módulos desenvolvidos e a modelagem do banco de dados do Morpheus.

Item	Descrição
ID do Caso de Teste	CT01
Descrição	Testa valores não preenchidos nos campos
Item a ser testado	Caso de Uso: Cadastrar aluno, Cadastrar administrador
Características a serem testadas	Funcionalidade
Entradas	Login: “” (vazio) / Nome: “” (vazio) / Senha: "" (vazio)
Resultados e Comportamentos esperados	Mensagem na tela: Usuário inválido / Login inválido; / Nome inválido; / Senha inválida

Item	Descrição
ID do Caso de Teste	CT02
Descrição	Testa valores não preenchidos nos campos
Item a ser testado	Caso de Uso Cadastrar escola, Alterar escola
Características a serem testadas	Funcionalidade
Entradas	Nome: “” (vazio) / Número de vagas: “” (vazio) / Descrição: "" (vazio)
Resultados e Comportamentos esperados	Mensagem na tela: Escola inválida / Nome inválido; / Número de vagas inválido; / Descrição inválida

Item	Descrição
ID do Caso de Teste	CT03
Descrição	Testa criação de usuário
Item a ser testado	Caso de Uso: Cadastrar aluno, Cadastrar administrador
Características a serem testadas	Funcionalidade
Entradas	Nome / Login / Senha
Resultados e Comportamentos esperados	Mensagem na tela: Usuário cadastrado com sucesso / Alteração no Banco de Dados: Instância de usuário criada

Item	Descrição
ID do Caso de Teste	CT04
Descrição	Testa exclusão de usuário
Item a ser testado	Caso de Uso: Cadastrar aluno, Cadastrar administrador
Características a serem testadas	Funcionalidade
Entradas	Id do usuário
Resultados e Comportamentos esperados	Mensagem na tela: Usuário removido com sucesso / Alteração no Banco de Dados: Instância de usuário removida

Item	Descrição
ID do Caso de Teste	CT05
Descrição	Testa alteração das notas do Aluno
Item a ser testado	Caso de Uso Alterar dados do aluno
Características a serem testadas	Funcionalidade
Entradas	Lista de pares (Disciplina, Nota)
Resultados e Comportamentos esperados	Mensagem na tela: Dados do aluno alterados com sucesso / Alteração no Banco de Dados: Alteração das notas do aluno

Item	Descrição
ID do Caso de Teste	CT06
Descrição	Testa alteração dos critérios da Escola
Item a ser testado	Caso de Uso Alterar dados da escola
Características a serem testadas	Funcionalidade
Entradas	Lista de pares (Disciplina, Peso)
Resultados e Comportamentos esperados	Mensagem na tela: Dados da escola alterados com sucesso / Alteração no Banco de Dados: Alteração dos critérios da Escola

Item	Descrição
ID do Caso de Teste	CT07
Descrição	Testa a recuperação dos dados do Usuário do Banco de Dados
Item a ser testado	Caso de Uso: Visualizar aluno, Visualizar administrador
Características a serem testadas	Funcionalidade
Entradas	Id do Usuário
Resultados e Comportamentos esperados	Dados do usuário são exibidos corretamente na tela

Item	Descrição
ID do Caso de Teste	CT08
Descrição	Testa a recuperação dos dados da Escola do Banco de Dados
Item a ser testado	Caso de Uso Visualizar escola
Características a serem testadas	Funcionalidade
Entradas	Id da Escola
Resultados e Comportamentos esperados	Dados da escola são exibidos corretamente na tela

Item	Descrição
ID do Caso de Teste	CT09
Descrição	Testa a definição das preferências de escola do usuário
Item a ser testado	Caso de Uso: Abrir período de seleção, Definir preferência de escola
Características a serem testadas	Funcionalidade
Entradas	Lista ordenada de Ids de escolas
Resultados e Comportamentos esperados	Mensagem na tela: Preferências do aluno registradas com sucesso / Alteração no Banco de Dados: lista ordenada das preferências do aluno estão gravadas no BD

Item	Descrição
ID do Caso de Teste	CT10
Descrição	Testa a reinicialização do sistema
Item a ser testado	Caso de Uso Inicializar fase de inscrições
Características a serem testadas	Funcionalidade
Entradas	Nenhuma
Resultados e Comportamentos esperados	Mensagem na tela: Fase de inscrições aberta / Alteração no Banco de Dados: / todas as informações de Aluno removidas do sistema / informações de critérios das escolas removidas do sistema

Item	Descrição
ID do Caso de Teste	CT11
Descrição	Testa a distribuição dos alunos
Item a ser testado	Caso de Uso Distribuir alunos
Características a serem testadas	Funcionalidade
Entradas	Nenhuma
Resultados e Comportamentos esperados	Mensagem na tela: Distribuição dos alunos realizada com sucesso / Dado extra na tela de visualização do Aluno: escola que o aceitou / Dado extra na tela de visualização da Escola: lista de alunos selecionados / Alteração no Banco de Dados: instâncias de Alunos tendo o campo escola que selecionou este aluno preenchido

Item	Descrição
ID do Caso de Teste	CT12
Descrição	Testa valores de notas não preenchidos
Item a ser testado	Caso de Uso Cadastrar Notas
Características a serem testadas	Funcionalidade
Entradas	Média na disciplina X: “” (vazio)
Resultados e Comportamentos esperados	Mensagem na tela: nota inválida; / Notas não cadastradas no banco;

Item	Descrição
ID do Caso de Teste	CT13
Descrição	Testa valores não preenchidos na tela de edição de usuário
Item a ser testado	Caso de Uso Alterar Dados Cadastrais (Administrador, Representante e Aluno)
Características a serem testadas	Funcionalidade
Entradas	email: “” (vazio) ou / login: “” (vazio) ou / senha: “” (vazio)
Resultados e Comportamentos esperados	Mensagem na tela: Dados Inválidos; / Dados não são atualizados.

Item	Descrição
ID do Caso de Teste	CT14
Descrição	Testa critérios da escola não preenchidos
Item a ser testado	Caso de Uso Cadastrar/Alterar escola
Características a serem testadas	Funcionalidade
Entradas	Disciplina: “” (vazio) / Peso: “” (vazio)
Resultados e Comportamentos esperados	Mensagem na tela: Dados Inválidos / Critérios não cadastrados/atualizados

Item	Descrição
ID do Caso de Teste	CT15
Descrição	Testa exclusão de escola
Item a ser testado	Caso de Uso: Excluir Escola
Características a serem testadas	Funcionalidade
Entradas	Id da escola
Resultados e Comportamentos esperados	Mensagem na tela: Escola removida com sucesso / Alteração no Banco de Dados: Instância da escola removida

## Testes de Aceitação do Usuário
Esse teste é conduzido pelo analista de negócio juntamente com os usuários finais do sistema (Homologação do sistema), a fim de simular operações de rotina do sistema de modo a verificar se seu comportamento está de acordo com o solicitado.